ИЗМЕНЕНИЯ № 6 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

# Закрытого акционерного общества Строительная корпорация «РосСтрой»

на строительство жилого дома со встроено-пристроенными помещениями расположенного по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, Приморский район, Туристская ул., участок 2 (северо-западнее пересечения с  ул.Оптиков) квартал 56АБ района СПЧ, корпус 21

(размещенной на сайте www.rosstroj.com  и опубликованной в газете  «Строительный еженедельник»)

В соответствии с п.4  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»  ЗАО СК «РосСтрой» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

1. Пункт 13 проектной декларации «Сроки реализации проекта» изложить в следующей редакции:

«3 квартал 2007 г. - 30 декабря 2009 года».

2. Пункт 23 проектной декларации «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости» изложить в следующей редакции:

«не позднее 30 декабря 2009 года».

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. В. Вишневского, 13.

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте www.su155.ru

Изменения к проектной декларации опубликованы в газете «Невское время».

Дата опубликования изменений к проектной декларации  13 октября 2009 г.

Генеральный директор

ЗАО СК «РосСтрой»                                                                                            М. Д. Балакин