|  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКС» (ООО «ЛЕКС») Юридический адрес: 194356, Санкт Петербург, ул. Большая озерная, д. 42, Литер А, пом. 2-Н Фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, офис 617 | ИНН 7802465187 КПП 780201001 ОГРН 1097847078669 Р/С 40702810302890007077 ОАО АКБ «АВАНГАРД» Адрес: 113035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 БИК 044525201 К/С30101810000000000201 |
| --- | --- | --- |

Утверждено: генеральный директор ООО «ЛЕКС»

Лялюшкин А.С.

« 15 » ноября 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

О проекте реконструкции объекта капитального строительства здания

с надстройкой двух этажей

по адресу: Санкт-Петербург, город Павловск, Динамо,

Пионерская улица, дом 2, литера А

В соответствии со ст.19 федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», Застройщик ООО «ЛЕКС» вносит в Проектную декларацию по реконструкции объекта капитального строительства здания с надстройкой двух этажей по адресу: Санкт-Петербург, город Павловск, Динамо, Пионерская улица, дом 2, литера А следующие изменения:

- Раздел «Информация о проекте строительства» пункт 1 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации проекта реконструкции:

Начало реконструкции: 1 октября 2013г.

Окончание  реконструкции: 15 мая 2014г.

- Раздел «Информация о проекте строительства» пункт 7 изложить в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию:

31 мая 2014г.

- Раздел «Информация о проекте строительства» пункт 12 изложить в следующей редакции:

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Собственные и привлеченные средства.

- Остальные пункты проектной декларации остаются без изменений.